Weekly Report

04/10/2026 – 10/10/2026

Group ID: 13

Project Name: FitHub

Prepared by: Nguyễn Hữu Quyền

Team members:

24120424 – Nguyễn Hữu Quyền Project manager / Implementer
24120448 – Võ Nhật Liệu Business Analyst / Implementer
24120443 – Trịnh Văn Hợp Designer / Implementer
24120464 – Trương Minh Quang Implementer

24120475 – Nguyễn Trần Minh Trí Tester/ Implementer

# Achievements since last week:

| STT | Description | Due Date | Responsibility | %Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu cách lập Kế hoạch SDP và phân chia task cho 5 thành viên. | 10/10/2026 | Nguyễn Hữu Quyền | 100% |
| 2 | Tìm hiểu bài toán phòng gym, chân dung 3 nhóm người dùng (Member, PT, Admin) | 10/10/2026 | Võ Nhât Liệu | 100% |
| 3 | Tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh (GymMaster, Hevy), sơ đồ kiến trúc hệ thống và danh mục 11 tính năng FitHub. | 10/10/2026 | Trịnh Văn Hợp | 100% |
| 4 | Tìm hiểu quy chuẩn quản lý cấu hình Git Flow, Conventional Commits | 10/10/2026 | Nguyễn Trần Minh Trí | 100% |
| 5 | Tìm hiểu các yêu cầu phi chức năng | 10/10/2026 | Trương Minh Quang | 100% |

# Issues and impacts:

# Next week's goals:

| STT | Description | Due Date | Responsibility |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành tài liệu SDP (Mục 1, 2, 4.1, 4.2) | 14/10/2026 | Nguyễn Hữu Quyền |
| 2 | Hoàn thành Mục 1, 2, 3 tài liệu Vision | 14/10/2026 | Võ Nhât Liệu |
| 3 | Hoàn thành Mục 3.5, 4, 5 tài liệu Vision | 14/10/2026 | Trịnh Văn Hợp |
| 4 | Hoàn thành Mục 6 Vision | 14/10/2026 | Trương Minh Quang |
| 5 | Hoàn thành Mục 3, 4.3 trong SDP | 14/10/2026 | Nguyễn Trần Minh Trí |