Weekly Report

11/10/2026 – 16/10/2026

Group ID: 13

Project Name: FitHub

Prepared by: Nguyễn Hữu Quyền

Team members:

24120424 – Nguyễn Hữu Quyền Project manager / Implementer
24120368 – Võ Nhật Liệu Business Analyst / Implementer
24120318 – Trịnh Văn Hợp Designer / Implementer
24120420 – Trương Minh Quang Implementer

24120471 – Nguyễn Trần Minh Trí Tester/ Implementer

# Achievements since last week:

| STT | Description | Due Date | Responsibility | %Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành tài liệu SDP (Mục 1, 2, 4.1, 4.2) | 14/10/2026 | Nguyễn Hữu Quyền | 100% |
| 2 | Hoàn thành Mục 1, 2, 3 tài liệu Vision | 14/10/2026 | Võ Nhât Liệu | 100% |
| 3 | Hoàn thành Mục 3.5, 4, 5 tài liệu Vision | 14/10/2026 | Trịnh Văn Hợp | 100% |
| 4 | Hoàn thành Mục 6 Vision | 14/10/2026 | Nguyễn Trần Minh Trí | 100% |
| 5 | Hoàn thành Mục 3, 4.3 trong SDP | 14/10/2026 | Nguyễn Trần Minh Trí | 100% |
| 6 | Họp đưa ra quy trình chuẩn hóa khi thực hiện một task | 13/10/2026 | Nguyễn Hữu Quyền, Võ Nhật Liệu, Trịnh Văn Hợp, Trương Minh Quang | 100% |

# Issues and impacts:

# Next week's goals:

| STT | Description | Due Date | Responsibility |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cập nhật tài liệu Kế hoạch SDP theo góp ý của TA; lên lịch Sprint 2 Backlog trên Jira (ước lượng thời gian và phân công task cho 5 thành viên). | 23/10/2026 | Nguyễn Hữu Quyền |
| 2 | Rà soát feedback của TA, chỉnh sửa lại file Vision, tìm hiểu công cụ StarUML để vẽ Use Case Diagram. | 23/10/2026 | Võ Nhât Liệu |
| 3 | Hỗ trợ sửa file Vision theo góp ý của TA; tìm hiểu mẫu kịch bản Use-case Specification. | 23/10/2026 | Trịnh Văn Hợp |
| 4 | Rà soát và sửa phần NFRs/Kiến trúc theo feedback; tìm hiểu quy chuẩn viết đặc tả Use Case cho phân hệ AI và thanh toán. | 23/10/2026 | Trương Minh Quang |
| 5 | Kiểm tra 2 file doc đã sửa theo checklist TA; tìm hiểu mẫu Use Case | 23/10/2026 | Nguyễn Trần Minh Trí |